CLARUS STUDIO

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Коммуникация, продажи и ведение проектов

Внутренний рабочий документ для системной работы студии: от поиска лида до завершения проекта.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Проект | Clarus Studio |
| Тип документа | Операционный регламент |
| Назначение | Единая система коммуникации, продаж и ведения проектов |
| Версия | 1.0 |
| География | Ташкент, Узбекистан |
| Статус | Внутренний документ для ежедневной работы |

Главная задача регламента Убрать спонтанные решения и заменить их понятной системой: фиксированный тон общения, статусы лидов, этапы продажи, шаблоны сообщений и правила ведения проекта.

# Содержание

1. Назначение документа

2. Модель студии

3. Позиционирование и рабочий образ

4. Принципы коммуникации

5. Стандартный путь лида

6. Таблица лидов и статусы

7. Мини-аудит и первый продукт

8. Услуги и этапность проектов

9. Цена, бюджет и коммерческое предложение

10. Ведение проекта после согласия

11. Follow-up и восстановление диалога

12. Внутренние правила принятия решений

13. Недельный рабочий цикл

14. Приложение: шаблоны сообщений

# 1. Назначение документа

Этот документ фиксирует рабочую систему Clarus Studio: как находить потенциальных клиентов, как вести с ними диалог, как предлагать услуги, как обсуждать цену и как переводить интерес в понятный проект.

Регламент нужен для того, чтобы каждый следующий диалог с клиентом проходил по структуре, а не по настроению. Он используется перед отправкой сообщений, при подготовке предложения, при работе с активными лидами и при запуске проектов.

не вести переписку хаотично;

не перегружать клиента техническими деталями;

не терять интерес после первого ответа;

выглядеть как собранная и ответственная IT-студия;

фиксировать статус каждого лида и следующий шаг;

поэтапно доводить клиента от интереса до проекта.

# 2. Модель студии

Clarus Studio — небольшая локальная IT-студия из Ташкента, которая помогает малому бизнесу запускать понятные цифровые решения: сайты, каталоги, формы заявок, Telegram-боты и простую автоматизацию.

На текущем этапе студия должна выглядеть не как большая компания, а как founder-led студия: проект ведёт один ответственный человек, который отвечает за коммуникацию, структуру, разработку и запуск.

Рабочая формулировка Проект веду я лично: от первого разбора до запуска. Это помогает быстрее согласовывать решения, не терять детали и не перегружать клиента лишними посредниками. При необходимости под конкретную задачу могут подключаться дополнительные специалисты, но ответственность за проект остаётся на мне.

Такой образ честный и профессиональный. Клиенту не обязательно видеть большую команду. Клиенту важно понимать, кто отвечает за результат и как будет устроена работа.

# 3. Позиционирование и рабочий образ

Clarus Studio не продаёт “сайт ради сайта”. Основной смысл работы — создать для бизнеса понятную цифровую точку входа, где клиент быстро понимает предложение, видит доверие и может оставить заявку без лишних шагов.

| Формат | Формулировка |
| --- | --- |
| Основная версия | Clarus Studio — локальная IT-студия из Ташкента, которая делает понятные сайты, каталоги, формы заявок, Telegram-боты и простую автоматизацию для малого бизнеса. |
| Короткая версия | Цифровая упаковка и заявки для малого бизнеса в Ташкенте. |
| Деловая версия | Создаём простые и рабочие digital-решения для малого бизнеса: от сайта и каталога до формы заявки, Telegram-бота и базового учёта обращений. |

Главная рабочая формула студии:

Формула Clarus Studio Clarus Studio находит, где бизнес теряет внимание клиента, и собирает простое digital-решение, которое помогает человеку быстрее понять предложение и оставить заявку.

# 4. Принципы коммуникации

Тон Clarus Studio должен быть спокойным, коротким и уверенным. В переписке нельзя выглядеть так, будто студия уговаривает клиента или сама не понимает, что предлагает.

| Нужно | Нельзя |
| --- | --- |
| Писать короткими абзацами | Отправлять длинные сообщения без структуры |
| Фиксировать следующий шаг | Заканчивать сообщение без понятного действия |
| Говорить о первом этапе | Предлагать сразу всё: сайт, CRM, бота, SEO и админку |
| Объяснять пользу простыми словами | Уходить в технические детали слишком рано |
| Спокойно уточнять задачу | Давить, торопить или оправдываться |
| Признавать ошибку в тоне и возвращать структуру | Защищаться или спорить с клиентом |

## 4.1. Запрещённые формулировки

“мы молодая студия, нам нужен кейс”;

“можем сделать всё”;

“цена зависит от вас”;

“если хотите, можем попробовать”;

“я технарь, поэтому сложно объясняюсь”;

“мы увеличим продажи”;

“сайт будет современный и красивый”;

“нам интересно для портфолио”;

“давайте просто сделаем демо, а там посмотрим”.

## 4.2. Рабочие формулировки

“предлагаю начать с первого этапа”;

“для вашего бизнеса логичнее начать с…”;

“первый этап может включать…”;

“дополнительные функции можно добавить позже”;

“сначала соберём понятную витрину, потом расширим”;

“я подготовлю структуру, чтобы вам было проще оценить формат”;

“после структуры можно будет точнее назвать стоимость”;

“проект можно вести поэтапно, без лишней нагрузки на старте”.

# 5. Стандартный путь лида

Каждый потенциальный клиент должен проходить через фиксированный путь. Это снижает хаос и помогает не терять людей, которые уже проявили интерес.

| Этап | Цель | Действие |
| --- | --- | --- |
| 1. Поиск | Найти подходящий бизнес | Проверить Instagram, Telegram, сайт, активность и путь к заявке. |
| 2. Диагностика | Понять проблему | Зафиксировать, где клиент может теряться: нет сайта, нет ссылки, хаос в товарах, неудобная заявка. |
| 3. Первое касание | Открыть диалог | Написать короткое персональное сообщение без давления и без перегруза. |
| 4. Ответ | Удержать интерес | Не продавать сразу. Уточнить задачу и предложить структуру или мини-аудит. |
| 5. Предложение | Показать первый этап | Объяснить, что входит в базовую версию и что можно добавить позже. |
| 6. Цена | Согласовать реалистичный формат | Назвать ориентир после понимания объёма, затем подготовить точное предложение. |
| 7. Проект | Запустить работу | Зафиксировать этапы, материалы, сроки, оплату и зоны ответственности. |
| 8. Кейс | Сохранить результат | После завершения получить отзыв или разрешение показать работу. |

Правило одного следующего шага В каждом диалоге должен быть только один следующий шаг. Клиент не должен выбирать между десятью вариантами. Сначала фиксируется ближайшее действие: структура, мини-аудит, уточнение задачи или короткое предложение.

# 6. Таблица лидов и статусы

Все лиды должны храниться в одной таблице. Нельзя держать информацию только в переписке или памяти. Таблица нужна для контроля статуса, даты последнего контакта и следующего действия.

| Поле | Что фиксировать |
| --- | --- |
| Название бизнеса | Название компании или профиля |
| Ниша | Мебель, одежда, кафе, салон, учебный центр, сервис |
| Город | Ташкент или другой город |
| Instagram | Ссылка на профиль |
| Telegram | Контакт для обращения |
| Сайт | Есть / нет / слабый / устаревший |
| Главная проблема | Что мешает заявке или пониманию предложения |
| Что предложить | Каталог, лендинг, форма, бот, CRM, автоматизация |
| Статус | Текущий этап по таблице статусов |
| Дата первого сообщения | Когда было первое касание |
| Дата последнего касания | Когда был последний контакт |
| Следующий шаг | Что нужно сделать дальше |
| Комментарий | Важные детали по клиенту |

## 6.1. Статусы лидов

| Статус | Значение | Следующее действие |
| --- | --- | --- |
| Новый | Бизнес найден, но ещё не проверен | Проверить профиль, сайт и контакты |
| Проверен | Проблема найдена, контакт есть | Подготовить первое сообщение |
| Написали | Первое сообщение отправлено | Ждать ответ или поставить follow-up |
| Ответил | Клиент ответил, но интерес ещё не ясен | Уточнить задачу или предложить мини-аудит |
| Заинтересован | Клиент проявил интерес | Подготовить структуру первого этапа |
| Нужен аудит | Клиент согласен на разбор | Сделать короткий мини-аудит |
| Отправлена структура | Клиенту отправлен первый план | Уточнить обратную связь |
| Обсуждаем цену | Объём понятен, обсуждается бюджет | Согласовать формат и стоимость |
| КП отправлено | Коммерческое предложение отправлено | Поставить дату follow-up |
| Демо в работе | Готовится демонстрационный вариант | Соблюдать срок и показать результат |
| Пауза | Клиент не отказался, но не двигается | Вернуться через 5–7 дней |
| Отказ | Клиент отказался | Зафиксировать причину |
| Сделка | Проект согласован | Запросить материалы и оформить старт |
| Завершён | Проект сдан | Передать доступы и инструкцию |
| Кейс оформлен | Результат можно показывать | Добавить в портфолио |

# 7. Мини-аудит и первый продукт

Мини-аудит — это короткий разбор, который показывает клиенту конкретную проблему и открывает путь к предложению. Это не большой отчёт и не бесплатная консультация на час.

## 7.1. Что проверяется в мини-аудите

понятно ли за 5 секунд, что предлагает бизнес;

есть ли доверие на первом экране;

легко ли оставить заявку;

понятна ли ссылка или кнопка связи;

не теряется ли клиент между Instagram, Telegram и сайтом;

что можно улучшить быстро без полного перезапуска бизнеса.

## 7.2. Структура мини-аудита

Что уже хорошо.

Где клиент может теряться.

Что можно исправить быстро.

Какой первый digital-формат подходит.

Какой следующий шаг предлагается.

## 7.3. Первый продукт

На старте Clarus Studio не должна продавать всё подряд. Основной первый продукт — цифровая точка входа для заявки.

| Формат | Когда подходит |
| --- | --- |
| Landing-lite | Когда нужно быстро показать одну услугу или предложение и собрать заявки. |
| Мини-сайт | Когда бизнесу нужна структура: о компании, услуги, контакты, форма. |
| Сайт-каталог | Когда есть товары, категории, модели, размеры, материалы или товары под заказ. |
| Форма заявки | Когда не нужен полноценный сайт, но нужно удобно собирать обращения. |
| Telegram-бот | Когда есть понятный сценарий: запись, заявка, FAQ, уведомление владельцу. |
| CRM / учёт заявок | Когда бизнес теряет обращения или не видит статусы клиентов. |

Обещание первого продукта Сделать понятную цифровую точку входа, где клиент быстрее понимает предложение и может оставить заявку без лишних шагов. Нельзя обещать рост продаж. Можно обещать ясность, структуру, удобство и рабочий путь к заявке.

# 8. Услуги и этапность проектов

Проекты Clarus Studio должны почти всегда предлагаться по этапам. Это снижает риск для клиента, делает стоимость понятнее и позволяет запустить рабочую версию без лишней нагрузки на старте.

## 8.1. Основные услуги

| Услуга | Что это | Когда уместно |
| --- | --- | --- |
| Лендинг | Одностраничный сайт под услугу, оффер, запуск или рекламу | Когда нужно быстро и понятно показать предложение и получить заявки |
| Мини-сайт | Небольшой сайт компании с базовой структурой | Когда бизнесу нужна нормальная цифровая презентация |
| Сайт-каталог | Витрина с категориями, карточками товаров и связью | Когда товары нужно показать удобнее, чем в Telegram или Instagram |
| Telegram-бот | Сценарий заявки, записи, FAQ или уведомлений | Когда бот решает конкретную задачу |
| CRM / учёт заявок | Лёгкая система для входящих обращений и статусов | Когда бизнес начинает терять лиды |
| Автоматизация | Напоминания, уведомления, статусы, таблицы | Когда нужно сократить ручную работу |

## 8.2. Этапы сайта-каталога

| Этап | Содержание | Цель |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Базовая витрина | Главная, категории, карточки товаров, контакты, кнопка связи, мобильная адаптация | Быстро дать клиенту понятную точку входа |
| Этап 2. Заявки и удобство | Форма заявки, избранное, уведомление в Telegram, улучшенная карточка товара | Сделать путь от интереса до обращения удобнее |
| Этап 3. Управление | Админ-панель, добавление товаров, редактирование цен, управление категориями | Дать бизнесу возможность обновлять сайт самостоятельно |
| Этап 4. Развитие | SEO-подготовка, аналитика, второй язык, новые разделы, поддержка | Усилить проект после запуска базовой версии |

# 9. Цена, бюджет и коммерческое предложение

Стоимость нельзя обсуждать до понимания задачи. Сначала фиксируется объём, затем первый этап, затем ориентир по цене. После этого можно готовить точное предложение.

## 9.1. Порядок обсуждения цены

Понять задачу бизнеса.

Зафиксировать первый этап.

Определить количество страниц, товаров и функций.

Понять, нужна ли админ-панель, форма, бот, SEO или второй язык.

Назвать ориентир.

После согласования структуры назвать точную стоимость.

Рабочая формулировка Стоимость зависит от объёма: количества страниц, товаров, функций и необходимости админ-панели. Поэтому я сначала предлагаю зафиксировать первый этап, а потом назвать точную цену без лишних догадок.

## 9.2. Как спрашивать про бюджет

Нельзя спрашивать: “Сколько вы готовы заплатить?” Это звучит слабо и может создать ощущение случайной цены.

Правильная формулировка:

Вопрос про бюджет Чтобы предложить реалистичный формат, хотел бы уточнить: какой бюджет вам был бы комфортен для первого этапа? Можно начать с базовой версии, а дополнительные функции добавить позже.

## 9.3. Коммерческое предложение

КП не должно быть длинным. Для первых клиентов достаточно 1–2 страниц: задача, первый этап, что входит, что не входит, срок, стоимость, порядок оплаты, следующий шаг.

| Блок КП | Содержание |
| --- | --- |
| Задача | Что нужно бизнесу и какую проблему решаем |
| Решение | Какой формат предлагаем: каталог, лендинг, форма, бот |
| Первый этап | Что входит в стартовую версию |
| Не входит | Что не делается в рамках первого этапа |
| Срок | Ориентировочное время выполнения |
| Стоимость | Цена первого этапа и возможные доп. работы |
| Оплата | Предоплата / этапы / финальная оплата |
| Следующий шаг | Что нужно от клиента для старта |

# 10. Ведение проекта после согласия

После согласия нельзя сразу уходить в разработку. Сначала нужно письменно зафиксировать условия, материалы, сроки и зоны ответственности.

## 10.1. Порядок запуска проекта

Зафиксировать задачу.

Зафиксировать первый этап.

Зафиксировать, что входит и что не входит.

Запросить материалы.

Согласовать срок.

Согласовать оплату.

Начать работу.

Показать промежуточный результат.

Внести правки.

Запустить проект.

Передать доступы и инструкцию.

Попросить отзыв или разрешение на кейс.

## 10.2. Что запросить у клиента

| Категория | Материалы |
| --- | --- |
| Бренд | Название, логотип, фирменные цвета, если есть |
| Контент | Тексты, описание услуг, товары, цены, фотографии |
| Контакты | Телефон, Telegram, WhatsApp, Instagram, адрес |
| Дизайн | Примеры сайтов или страниц, которые нравятся |
| Функции | Форма заявки, кнопка связи, избранное, админ-панель, второй язык |
| Техническое | Домен, хостинг, доступы, если уже есть |

## 10.3. Что зафиксировать перед стартом

что именно делается;

сколько страниц или экранов входит;

какие функции входят;

какие функции не входят;

срок выполнения;

стоимость;

порядок оплаты;

количество кругов правок;

что должен предоставить клиент;

где будет размещён проект.

# 11. Follow-up и восстановление диалога

Если клиент не отвечает, нельзя писать слишком часто. Follow-up должен быть аккуратным, коротким и без давления.

| Ситуация | Когда писать | Цель |
| --- | --- | --- |
| После первого сообщения нет ответа | Через 2–3 дня | Мягко напомнить и предложить структуру |
| После интереса клиент замолчал | Через 3–5 дней | Вернуть разговор к первому этапу |
| После отправки КП нет ответа | Через 5–7 дней | Уточнить, актуален ли формат |
| После второго follow-up нет ответа | Пауза | Не давить, перевести в статус “Пауза” |

## 11.1. Если диалог был сумбурным

Если ранее сообщение было слишком длинным, техническим или эмоциональным, нужно восстановить доверие через короткое извинение и ясную структуру.

Принцип восстановления Не нужно долго оправдываться. Достаточно признать сумбурную подачу, убрать лишнее и вернуть разговор к первому понятному этапу.

# 12. Внутренние правила принятия решений

Перед любым новым действием нужно проверить, помогает ли оно получить клиента, завершить проект или усилить понятность предложения.

| Вопрос | Если ответ “нет” |
| --- | --- |
| Это помогает получить клиента или завершить проект? | Не делать сейчас |
| Это понятно клиенту без технических объяснений? | Переформулировать проще |
| Это не усложняет предложение? | Разделить на этапы |
| Это можно объяснить в 2–3 предложениях? | Сократить |
| У этого действия есть следующий шаг? | Сначала определить следующий шаг |

Главное правило Если действие не ведёт к клиенту, проекту, кейсу или ясности — оно не является приоритетом.

# 13. Недельный рабочий цикл

Чтобы студия работала системно, каждую неделю нужно выполнять одинаковый цикл: лиды, сообщения, статусы, предложения, кейсы.

| День / блок | Действие |
| --- | --- |
| Понедельник | Обновить таблицу лидов, проверить статусы, выбрать приоритетные контакты недели |
| Вторник–Четверг | Отправлять 2–3 персональных сообщения в день, вести статусы и ответы |
| Пятница | Сделать follow-up по активным лидам, обновить следующий шаг |
| Суббота | Собрать материалы для кейсов, контента или КП |
| Воскресенье | Проверить итоги недели и определить фокус следующей недели |

## 13.1. Недельные показатели

| Показатель | Минимальная норма |
| --- | --- |
| Новые проверенные лиды | 10–15 в неделю |
| Персональные сообщения | 10–15 в неделю |
| Follow-up | По всем лидам, где прошёл срок ожидания |
| Предметные диалоги | 2–3 в неделю |
| Структуры / мини-аудиты | 1–3 в неделю |
| Кейсы / демо | По факту активных проектов |

# 14. Приложение: шаблоны сообщений

Шаблоны не нужно копировать механически. Их нужно адаптировать под конкретный бизнес, но сохранять общий тон: спокойно, коротко, без давления и с понятным следующим шагом.

## 14.1. Первое сообщение

Шаблон Здравствуйте. Меня зовут Саят, я представляю Clarus Studio, небольшую IT-студию из Ташкента. Посмотрел ваш профиль. У вас хороший продукт, но клиенту может быть не совсем удобно быстро посмотреть категории, товары и оставить заявку. Можем бесплатно показать, как это можно упаковать в простой сайт-каталог под ваш бизнес. Без обязательств — просто как демо-идею.

## 14.2. Ответ после интереса

Шаблон Отлично. Тогда я сначала коротко изучу ваш профиль и подготовлю примерную структуру: какие страницы нужны, как может выглядеть каталог и куда будет вести заявка. После этого отправлю вам понятное описание первого этапа.

## 14.3. Вопрос про дизайн

Шаблон Также хотел бы уточнить по визуальной части: вам ближе светлый минималистичный стиль, премиальный тёмный, спокойный классический или что-то ближе к вашему текущему Instagram? Можно просто отправить 1–2 примера, которые вам нравятся. По ним будет проще понять направление.

## 14.4. Вопрос про бюджет

Шаблон Чтобы предложить реалистичный формат, хотел бы уточнить: какой бюджет вам был бы комфортен для первого этапа? Можно начать с базовой версии, а дополнительные функции добавить позже.

## 14.5. Восстановление диалога после сумбурной подачи

Шаблон Здравствуйте. Прошу прощения за сумбурную подачу в прошлых сообщениях. Я слишком подробно начал объяснять техническую часть, хотя правильнее было сначала спокойно описать формат работы. Если коротко: я предлагаю начать с первого понятного этапа — аккуратная digital-витрина для вашего бизнеса, где клиент сможет быстро понять предложение, посмотреть нужную информацию и оставить заявку. Без сложной системы на старте. Сначала делаем удобную и понятную базовую версию, а дополнительные функции можно добавить вторым этапом, если формат вам подойдёт.

## 14.6. Предложение сайта-каталога

Шаблон Здравствуйте. Я пересобрал предложение более чётко. Для вашего бизнеса логичнее делать не просто сайт, а аккуратный сайт-каталог: главная страница, категории, карточки товаров, контакты и удобная заявка. Первый этап — визуальная витрина и путь к заявке. Второй этап — админ-панель, расширенные функции и SEO-подготовка. Так проект будет идти спокойно и без лишней нагрузки на старте.

## 14.7. Follow-up после паузы

Шаблон Здравствуйте. Хотел аккуратно вернуться к нашему обсуждению. Я предлагаю не перегружать проект на старте и начать с базовой версии: понятная страница/каталог, контакты и заявка. Если формат подойдёт, дальше можно будет добавить админ-панель, расширенные функции и SEO. Если актуально, я могу отправить короткую структуру первого этапа.

## 14.8. Отказ от лишней функции на старте

Шаблон На старте я бы не советовал сразу добавлять эту функцию. Она усложнит проект и увеличит бюджет, но не факт, что даст пользу на первом этапе. Логичнее сначала запустить базовую версию, посмотреть, как клиентам удобно пользоваться, и уже потом добавить эту функцию вторым этапом.

# 15. Финальное правило

Каждый диалог, каждый проект и каждое предложение должны быть спокойными, структурированными и понятными.

Clarus Studio не должна выглядеть как случайная попытка продать сайт. Студия должна выглядеть как небольшая, собранная и ответственная команда, которая понимает задачу малого бизнеса и умеет доводить её до рабочего результата.

Короткая формула работы Сначала понять задачу. Затем предложить первый этап. После этого зафиксировать цену, срок и следующий шаг.